# Les 12 Pratiques XP

## 1– Planning Game
Cette pratique a pour but de planifier les releases (livraisons) pendant le déroulé d'un sprint (cycle de développement)
livrables et implémentations:
J'ai mis en place le planning game grâce à un tableau trello (https://trello.com/b/kXOWpHUQ/veilletraking).
### 11- Phase d'exploration
Pendant la phase d’exploration, le client exprime ses besoins en termes de fonctionnalités. Pour cela, il les écrit sous forme de user stories, c’est à dire sous forme de courtes descriptions du comportement qu’il attend du système, exprimées avec un point de vue utilisateur. Ces "user stories" sont placées dans le backlog.

Au cours de cette même phase, le développeur attribut à chaque user story un nombre de points de complexité, fonction du temps qu’ils estiment nécessaire au développement des fonctionnalités contenues dans chaque user story. Cet étape est aussi appelé poker planning.

### 12- Phase d'engagement (Sprint Planning)
Dans la phase d’engagement, les user stories sont triées en fonction de la valeur qu’elles apportent au client et des risques encourus lors de leur développement. Ceci permet d’aboutir à un classement des user stories par ordre de priorité. En fonction de la vélocité de l’équipe, les développeurs et le client s’entendent sur la quantités de user stories qui seront développées au cours de l’itération à venir et qui constitueront la prochaine release. La vélocité évoquée ci-dessus est un indicateur du nombre de points qui peuvent être développées au cours d’une itération. Cette pratique permet de combiner les priorités du client avec les estimations des développeurs afin de convenir du contenu de la prochaine release et de la date à laquelle elle devra être prête.
livrables et implémentations:
- User stories dans le tableau Kamban de Trello
## 2– Petites Releases (livraisons)
Pour une bonne gestion des risques, la sortie des releases (livraisons de fonctionnalités) doit intervenir le plus souvent possible. En conséquence, d’une version à l’autre, l’évolution doit être la plus petite possible, tout en s’efforçant d’apporter le plus de valeur ajoutée et des fonctionnalités dans leur intégralité. Intégrer les nouvelles fonctionnalités de façon continue et obtenir un retour rapide sur le travail effectué permet de corriger le tir très rapidement si quelque chose ne va pas.
livrables et implémentations:
- commit feat <nom de la nouvelle fonctionnalité>
## 3– Utilisation de métaphores
XP recommande d’utiliser des métaphores pour décrire l’architecture du système. De telles images permettent à tout le monde d’avoir une vision globale du système et d’en comprendre les éléments principaux ainsi que leurs interactions.
livrables et implémentations:
- diagramme UML entité association
## 4– Conception simple
La simplicité est une des valeurs fondamentales d’XP. Il faut toujours développer la solution la plus simple possible et éviter de développer plus que ce dont on a besoin. Les seules exigences sont de satisfaire tous les tests, de ne jamais dupliquer une logique et d’utiliser le moins possible de classes et de méthodes.
livrables et implémentations:
- Création d'application django par responsabilité (app_user, app_books, app_library)
- Mise en place du patron de conception MVT (Models, Views, Templates)

## 5– Tests unitaires et tests unitaires (fonctionnels) / TDD (Test Driven Development)
Les tests unitaires sont écrits et effectués par les développeurs pour vérifier le bon fonctionnement et la non régression des méthodes ou des classes.
Les tests fonctionnels sont conçus par le client et lui permettent d’une part de vérifier le fonctionnement global du système, de contrôler l’évolution du projet, et d’affiner l’expression de ses besoins.
TDD (Test Driven Development) :
Le principe du Test Driven Development est de commencer sa démarche d’écriture de programme par l’écriture des tests qui permettront de tester les fonctions à implémenter puis de mettre en place ces fonctions « pas à pas » en vérifiant toujours que les tests écrits pour la fonction « passent » une fois que ce qu’ils doivent tester a été implémenté.
livrables et implémentations:
- Mise en place de tests avec pytest-django

- Mise en place d'une couverture de test avec pytest-cov
## 6– Refactoring
Le but de cette pratique est de simplifier le code, tout en faisant en sorte que tous les tests soient satisfaits. Le refactoring tend à produire un code mieux pensé, plus modulaire, sans duplications de code et donc plus facile à maintenir. Le fait de livrer régulièrement permet de toujours disposer d’une base « saine » de code au cas ou des changements seraient à inclure.
livrables et implémentations:
- commit - m "refactor: 'message'"
## 7– Programmation en binôme
Toute l’écriture du code se fait à deux personnes sur une même machine, avec une seule souris et un seul clavier. On distingue deux rôles : le pilote (« driver »), celui qui a le clavier, cherche la meilleure approche sur une portion de code bien précise tandis que l’autre développeur, le « partner » peut observer avec beaucoup plus de recul et ainsi suggérer d’autres solutions.
livrables et implémentations:
Je n'ai pas pu travailler en binome sur ce projet. A défaut de programmation en binome, je partageais souvent avec mon frère sur le code produit. Ceci était simplifier grâce à docker afin d'avoir le même environnement.
## 8– Appropriation collective du code
Toute l’équipe est sensée connaître la totalité du code. Cela implique que tout le monde peut intervenir pour faire des ajouts ou des modifications sur une portion de code qu’il n’a pas écrit lui même si cela s’avère nécessaire.
livrables et implémentations:
Cette pratique n'a pas pu être mise en place étant donné que je travaillais seul sur le projet.
## 9– Intégration continue
Après chaque fin de tâche, c’est à dire plusieurs fois par jour, le code nouvellement écrit doit être intégré à l’existant de manière à avoir à tout moment un existant fonctionnel qui passe avec succès tous les tests. Ainsi, quand une tâche est démarrée, elle peut se fonder sur la version la plus à jour de ce qui a déjà été fait. Il existe plusieurs logiciels d'intégration continue, tel que:
- Travis
- Gitlab-CI
- Circle-CI
- Github Actions
Étant donné que le code source est stocké sur Github, j'ai choisi d'utiliser Github actions pour la mise en place de l'intégration continue du projet. Je me suis aidé des sources suivantes:
- https://www.codingforentrepreneurs.com/blog/django-github-actions/
- https://docs.microsoft.com/fr-fr/learn/modules/github-actions-ci/?wt.mc_id=startup-21081-chmaneu
livrables et implémentations:
- Mise en place de la CI Github-Actions

## 10– Rythme soutenable
Il ne s’agit pas de chercher à travailler peu, mais les spécialistes d’XP ont pris conscience du fait que la surcharge de travail, en plus d’être désagréable, est néfaste. En effet, le code devient moins bien pensé, le refactoring est laissé de côté, ce qui conduit à une baisse de la qualité et à une recrudescence des bugs. l’équipe se doit de réagir en redéfinissant la quantité de user stories à implémenter au cours de l’itération.
livrables et implémentations:
J'ai du adapter le rythme de travail en fonction de mon planning professionnel, les activités de mes 3 enfants, entretenir ma vie conjugal et familial, et mes engagements associatifs. Le projet a avancé lentement, mais sûrement.
## 11– Client sur site
L’implication forte du client passe par la présence sur site d’une personne minimum à temps plein pendant toute la durée du projet. Cette personne doit avoir à la fois le profil type de l’utilisateur final et une vision plus globale du contexte pour pouvoir préciser les besoins, leur donner une ordre de priorité, les transcrire sous forme de user stories, et établir les tests fonctionnels.
livrables et implémentations:
Étant donné que j'étais à la fois client et développeur, j'ai endossé le rôle de product owner (chef de produit). Je testais régulièrement l'interface sur le navigateur, et je demandais l'avis de mon frère sur l'expérience utilisateur.
## 12– Standard de code (compréhension partagée)
Il est nécessaire de disposer de normes de nommage et de programmation pour que chacun puisse lire et comprendre facilement le code produit par les autres.
livrables et implémentations:
 Dans le cadre d'un projet python il existe des normes de nommages explicités dans la PEP8. Grâce au module python flake8, j'ai pu vérifier que la base de code respecte bien la PEP8.